สรุป Meeting 2020.09.15 มีเวลาทำ 3 วัน

- ในหน้าสมาชิก สามารถเลือกที่อยู่ไม่จำกัดได้ -> วันที่ 1

- มีการปรับเปลี่ยน ที่อยู่ของพม่า ตัด Zone ออก และทาง Mistine จะส่งข้อมูลมาให้ ทำหลังบ้าน -> วันที่ 1

- แก้ตรง Login Google ให้สามารถ Logout ได้ -> วันที่ 3

- ทำ Voucher -> วันที่ 2

- ทำและแก้ Bug Cancel & Return มีการคืนสต็อคด้วย -> วันที่ 1

  - Return จะสามารถใช้ได้เมื่อ Status อยู่ระหว่าง Order กับ Shipped

  - Cancel จะสามารถใช้ได้เมื่อ Status อยู่ระหว่าง Complete

- 2P2C ติดตรง Test 123 -> วันที่ 3

- ถาม K.Su ว่าในกรณีลูกค้าที่มาซื้อสินค้า Mistine ตัดบัตรเครดิตแล้ว เงินจะคืนไปที่ลูกค้าได้มั๊ย -> วันที่ 1 คืนได้เฉพาะ บัตรเครดิต/เดบิต ส่วน 123 คืนไม่ได้

** งานทั้งหมด เสร็จในวันอังคาร 15 กย.

ที่ติดอยู่ หน้า member3 ตรง Active